눈길 (Nungil)  프로젝트 현황 보고서

멘토님께 드리는 프로젝트 현황 요약 | 2026년 6월

1.  프로젝트 개요

| 프로젝트명 | 눈길 (Nungil) |
| --- | --- |
| 목적 | 중등도 지적장애인의 일상생활 자립을 돕는 AI 생활보조 앱 |
| 형태 | Android 앱 — 보호자용 + 사용자용 듀얼 앱 |
| 핵심 가치 | 보호자 없이도 AI가 일정을 단계별로 안내 → 스스로 수행 유도 |

2.  앱 구조

| 👤 사용자 (지적장애인) • AI 캐릭터 '똘똘이'와 음성으로 대화 • 일정 알람 → AI가 단계별 수행 안내 (TTS+STT) • 완료 키워드('응', '했어' 등) 감지 → 자동 다음 단계 • 버튼('했어요 / 모르겠어요')으로 폴백 대응 | 🛡️ 보호자 • 일정 등록 (과업·날짜·시간·장소·메모 녹음) • 일정 현황 및 일별 완료 리포트 확인 • 이상 상황 시 FCM 푸시 알림 수신 • 화이트리스트(허용 과업) 설정 |
| --- | --- |

3.  기술 스택

| 클라이언트 | Android (Kotlin) · Android SpeechRecognizer · Vosk 웨이크워드 |
| --- | --- |
| 서버 | Spring Boot (Java) · MyBatis · MySQL |
| AI | Google Gemini API (프롬프트 기반 단계 안내) · Google Cloud STT |
| 알림 | Firebase FCM · AlarmManager (정확한 시각) · WorkManager (15분 폴링) |
| 통신 | OkHttp · REST API |

4.  현재 완성도

| ✅ 완료된 기능 • 보호자 앱: 회원가입·로그인, QR 연동, 일정 CRUD, 리포트 • 사용자 앱: QR 연동, 일정 목록, AI 채팅, 단계별 실행 • 알람: AlarmManager + WorkManager 이중 구조 (누락 방지) • 서버: 일정 API, AI 분석 API, FCM 발송, 보고서 API | 🔧 진행 중 • AI 단계 안내 정확도 개선 (steps 파싱 디버깅 진행 중) • 실기기 테스트 — 제조사별 배터리 최적화 알람 검증 필요 |
| --- | --- |

5.  현재 주요 고민

[기술] AI 프롬프트 정교화

지적장애인 특성상 짧고 단순한 문장이 필수인데, 동시에 단계 진행 판단 정확도도 높여야 하는 균형 문제

[기술] 알람 신뢰성

이중 구조(AlarmManager + WorkManager)로 보완했으나 제조사별 배터리 정책 차이로 인한 누락 케이스 검증 필요

[서비스] 자립성 vs 의존성

'프롬프트 페이딩' 도입 검토 중 — 데이터가 쌓일수록 AI 힌트를 점진적으로 줄여 실제 자립 능력을 키우는 방향

[서비스] 실질적 가치

사용자가 앱에 적응하면 행동 패턴이 변함 → 초기 데이터와 달라질 때 서비스를 어떻게 발전시킬지 방향 고민

6.  다음 단계

실기기 통합 테스트 완료 및 잔여 버그 수정

프롬프트 정교화 → 사용자 체험 테스트

자립성 지표 설계: 질문 횟수·스스로 완료율 추적 기능 구현