눈길(Nungil) — 설계 범위 및 진행 현황

지적장애인의 일상 과업 수행을 돕는 AI 음성 안내 · 보호자 원격 관리 애플리케이션

개요   보호자가 일정을 등록하면 AI(똘똘이)가 단계를 만들고, 사용자는 음성으로 한 단계씩 과업을 수행한다. 문제 발생 시 보호자에게 알림이 전달되고, 사용자·보호자는 QR로 1:1 연동된다.  [ Android · Gemini 2.5 Flash · Google STT/TTS · Firebase FCM · Oracle DB ]

설계 원칙   AI에 모든 판단을 맡기지 않는다 — 단계는 미리 정해 저장, 완료 판단은 앱이 수행, AI는 안내·대응에 집중.

1.  설계 범위 및 기능별 구현 현황   · SRS v3.0 기준  ·  3개 모듈 · 21개 기능군 · 83개 세부 기능

| 모듈 | 기능군 (ID) | 수 | 주요 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 보호자 모듈 | 회원가입·로그인 (GA) | 4 | 가입·로그인·계정찾기·자동로그인 | 완료 |
|  | QR 스캔 (QR) | 3 | QR 발급·인식·사용자 연동 | 완료 |
|  | 초기 설정 (IS) | 4 | 환영·화이트리스트·특이사항 입력 | 완료 |
|  | 메인·설정 (MN) | 2 | 메인 화면·설정 화면 | 완료 |
|  | 화이트리스트 (WL) | 3 | 허용 과업 조회·추가·삭제 | 완료 |
|  | 일정 등록 (SC) | 10 | AI 단계 생성·원형 타임라인·확정 저장 | 완료 |
|  | 일정 관리 (SM) | 3 | 목록 조회·수정·삭제 | 완료 |
|  | 알림 (NT) | 5 | 미수행 리마인더·반복질문·전화 연결 | 완료 |
|  | 보고서 (RP) | 9 | 자동 생성·시각화·목록·내보내기 | 완료 |
|  | 기타 (ETC) | 4 | 로그아웃·연동해제·도움말 | 완료 |
| 사용자 모듈 | 회원가입·로그인 (UA) | 4 | 가입·로그인·계정찾기·자동로그인 | 완료 |
|  | QR 코드 (UQ) | 2 | QR 생성·표시·연동 승인 | 완료 |
|  | 메인·설정 (UM) | 2 | 메인 화면·설정 화면 | 완료 |
|  | 일정 수행 (US) | 4 | 목록·시작·단계별 수행·완료 | 완료 |
|  | 기타 (UE) | 2 | 로그아웃·플로팅 버튼 | 완료 |
| 질문 모듈 (AI) | 초기화 (INIT) | 3 | 권한 요청·Vosk 모델·가용 체크 | 완료 |
|  | 음성 인식 (VOICE) | 5 | 호출어 감지·녹음 제어·TTS | 완료 |
|  | 이미지 처리 (IMG) | 2 | 촬영·지속 참조 질의 | 완료 |
|  | 추천 질문 (QUICK) | 3 | 버튼 생성·실행·클릭 제어 | 완료 |
|  | API 통신 (API) | 5 | 분석 요청·응답·복구·지연 안내 | 완료 |
|  | UI/UX (UI) | 4 | 멀티모달 채팅·로딩·피드백 | 완료 |

→ SRS에 정의한 83개 세부 기능을 모두 구현해 실기기에서 동작 확인. 현재는 안정화·검증 단계.

2.  종합 진행 현황

· 기능 구현·AI 구조 개편 (완료)  83개 세부 기능 구현 + 단계 등록 시 1회 생성·저장, 완료 판단 앱 이전, 프롬프트 system/user 분리

· 검증·설계 근거 (완료/확보)  단위·E2E 테스트 28개 통과(커버리지 54%) · 단방향·양방향 효과를 선행 연구로 뒷받침

· 안정성·UX (진행 중)  음성 인식 정확도·응답 품질·화면 완성도 보완

전체 완성도 약 65% — 기능 구현·AI 구조 개편 완료, 실기기 검증과 안정화가 남음.

3.  남은 과제 및 일정 (6/9 ~ 6/15)

| 기간 | 과제 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 6/9~6/12 | AI 응답 품질 개선 | 응답 길이·표현 조정, 단계 전환 정확도 향상 |
| 6/9~6/13 | 사용자·보호자 UX 개선 | 진행 상태 시각화, 화면 레이아웃·접근성 보완 |
| 6/10~6/13 | 서버 안정성 점검 | 예외 처리·네트워크 오류 대응 강화 |
| 6/11~6/14 | 실기기 통합 테스트 | 시나리오 실행, 알람·음성·알림 실환경 검증 및 버그 수정 |
| 6/12~6/15 | 발표 준비 및 제출 | 발표 자료·시연 준비, 최종 빌드 제출(6/15) |

눈길 팀 · 한이음 ICT 멘토링 클럽 · 2026.06